Universidad de Las Américas

Facultad de Ingenierías y Ciencias Aplicadas

Ingeniería De Software

CI/CD con enfoque DevSecOps

Crazy Cookies E-commerce

Integrantes: Mathew Baquero, Luis Pineda

Docente: Mónica Sánchez

Quito, Ecuador

# 1. Objetivo del proyecto

Crazy Cookies es un e-commerce funcional de venta de galletas y postres. Incluye catálogo de productos, carrito, checkout sin necesidad de crear una cuenta, cupones de descuento, búsqueda de pedidos por número de teléfono y un panel administrativo completo (productos, categorías, inventario, órdenes, reseñas y roles de administrador). Es la aplicación real sobre la que se implementó el pipeline de esta entrega, no un demo ni un ejercicio introductorio: cuenta con 526 pruebas automatizadas entre backend y frontend, y estuvo en desarrollo activo durante varias sesiones previas a esta actividad.

El stack de la aplicación combina un backend en NestJS con Prisma ORM, un frontend en Next.js sobre App Router y una base de datos MySQL. Sobre ese stack ya existente se construyó el flujo de CI/CD. El objetivo de la actividad no es la aplicación en sí, sino demostrar cómo se automatiza su construcción, prueba, análisis de seguridad y despliegue.

El propósito concreto fue implementar, de punta a punta, un flujo real de integración y despliegue continuo con enfoque DevSecOps para este e-commerce, cubriendo los tres pilares que pide la consigna:

- Construcción y pruebas automatizadas.

- Análisis de seguridad integrado al pipeline, con SAST y DAST, más validación de integridad de artefactos.

- Despliegue real en un cluster de Kubernetes, gestionado con GitOps.

Un intento anterior de este mismo pipeline se descartó de forma deliberada antes de esta entrega, porque se había armado sin una selección justificada de herramientas y sin un cluster de Kubernetes realmente accesible. En esta versión cada herramienta se eligió por su propósito específico, y el pipeline se verificó corriendo de verdad, incluyendo el despliegue final en un cluster real y una corrida de extremo a extremo el mismo día de la entrega.

## Cumplimiento de cada objetivo y su evidencia

| Objetivo de la consigna | Cómo se cumplió | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Flujo de CI/CD con build, pruebas, artefactos y despliegue en Kubernetes | Pipeline de diez jobs en GitHub Actions y cluster Kubernetes real (OrbStack) con Argo CD | Secciones 2, 4 y 7 |
| Mínimo dos herramientas de seguridad (SAST y DAST) | ESLint con security y Semgrep para SAST, más OWASP ZAP para DAST | Secciones 3, 4 y 6 |
| Validación de políticas o integridad de artefactos | Trivy, con escaneo de CVE y SBOM de 1198 componentes, sobre las imágenes publicadas | Sección 5 |
| Evidencias de resultados obtenidos | Corrida real del 2026-07-07, con logs, cifras y verificación funcional contra el cluster desplegado | Secciones 4 y 9 |

Una decisión de arquitectura resultó central: se separó de forma explícita la integración continua (GitHub Actions, que corre en la nube) del despliegue continuo (Argo CD, que corre dentro del cluster). GitHub Actions nunca aplica cambios directamente sobre Kubernetes; solo construye, prueba, escanea y actualiza el tag de imagen en un manifiesto versionado en Git. Argo CD, que vive en el cluster, detecta ese cambio y sincroniza. Es el patrón GitOps: Git como única fuente de verdad del estado del sistema.

# 2. Arquitectura del pipeline

El pipeline vive en un único workflow de GitHub Actions (.github/workflows/ci.yml) compuesto por diez jobs. Los primeros seis corren en paralelo apenas se hace push; el resto depende de que esos hayan pasado. En un primer bloque paralelo se ejecutan ESLint de backend, ESLint de frontend, Semgrep, las pruebas unitarias de backend, las pruebas end to end de backend y las pruebas de frontend. Solo cuando todo ese bloque pasa se construyen y publican las imágenes, luego se escanean con Trivy y se analizan con OWASP ZAP, y por último se actualizan los manifiestos para que Argo CD sincronice.

La etapa de construcción de imágenes solo se ejecuta si todo lo anterior (lint, SAST, pruebas unitarias y pruebas end to end) pasó correctamente. Trivy y OWASP ZAP corren en paralelo entre sí una vez que las imágenes ya están publicadas: Trivy escanea las imágenes, mientras que ZAP levanta el stack completo con docker compose y ataca la aplicación en ejecución. El último job no toca el cluster de forma directa: escribe el nuevo tag de imagen en los archivos de Kustomize y lo commitea a la rama main. Argo CD, que ya está corriendo dentro del cluster y observando ese repositorio, se encarga del resto.

## Argo CD dentro del cluster

El cluster de esta demostración es local (Kubernetes de OrbStack, en la misma máquina), de modo que los runners de GitHub Actions, que corren en la nube, no tienen forma de conectarse a él directamente. Argo CD resuelve el problema en sentido inverso: en lugar de que la integración continua empuje el despliegue, Argo CD hace pull del repositorio de Git de forma periódica, con la política de sincronización automática y self-heal activada. Así, la integración continua nunca necesita credenciales del cluster ni acceso de red hacia él; solo requiere poder escribir en Git.

## Evidencia de código

El grafo de dependencias es real, no solo el diagrama conceptual. El siguiente extracto de .github/workflows/ci.yml muestra cómo el job de construcción y publicación declara de forma explícita que espera a los cuatro jobs previos:

build-and-push: name: Build & Push images (GHCR) runs-on: ubuntu-latest needs: [semgrep, test-backend, test-backend-e2e, test-frontend] if: github.event_name == 'push' && github.ref == 'refs/heads/main'

Imagen 1. Grafo visual de dependencias entre jobs, tal como lo dibuja GitHub Actions (pestaña Actions, abrir un run, árbol de cajas conectadas por flechas). [ espacio reservado para la captura ]

# 3. Herramientas utilizadas y su propósito

| Herramienta | Categoría | Por qué esta |
| --- | --- | --- |
| GitHub Actions | CI/CD | El repositorio ya vive en GitHub público, así que no requiere infraestructura adicional; GITHUB_TOKEN alcanza para publicar en GHCR sin gestionar credenciales extra. |
| Argo CD | CD / GitOps | Corre dentro del cluster y hace pull de Git, lo que resuelve el problema de desplegar a un cluster local sin exponerlo a internet. Usa el patrón app-of-apps: una Application raíz gestiona tres hijas (database, backend y frontend). |
| Kubernetes (OrbStack) | Orquestación | Cluster real, no simulado, corriendo en local sin costo de nube. |
| ESLint con eslint-plugin-security | SAST | Reglas específicas de patrones inseguros de JS y TS (object injection, uso no literal de fs, entre otros), integradas al mismo linter que ya corre en cada PR. |
| Semgrep | SAST | Reglas más amplias (OWASP Top 10, JWT, Node.js, TypeScript). Detectó, entre otras cosas, tags mutables de GitHub Actions. |
| Trivy | Integridad de artefactos | Escanea las imágenes Docker publicadas en busca de vulnerabilidades conocidas (CVE) y genera un SBOM en formato CycloneDX, el inventario exacto de lo que se despliega. |
| OWASP ZAP | DAST | Ataca la aplicación en ejecución, no el código fuente, que es la única forma de encontrar problemas que solo existen en runtime, como cabeceras de seguridad ausentes. |

Conviene precisar un punto: ESLint corrió durante buena parte del desarrollo sin eslint-plugin-security instalado, porque se había quitado en un reinicio de sesión anterior sin advertir la implicancia. Se detectó y corrigió como parte de esta entrega; el pipeline actual sí incluye las dos capas reales de SAST, verificadas en ejecución (sección 8).

## Buenas prácticas DevSecOps aplicadas

| Práctica | Cómo se aplica |
| --- | --- |
| Defensa en profundidad en SAST | Dos herramientas independientes (ESLint con security y Semgrep) en lugar de una sola; cubren distintas familias de reglas y se complementan. |
| Seguridad de la cadena de suministro | Las diez GitHub Actions de terceros del workflow están fijadas a su SHA de commit exacto, no a tags mutables como @v4, lo que mitiga el mismo tipo de ataque que comprometió tj-actions/changed-files en 2025. |
| Principio de menor privilegio | Cada job declara sus propios permisos explícitos (por ejemplo, Semgrep solo security-events: write) en lugar de heredar un token con permisos amplios por defecto. |
| Trazabilidad de artefactos | Cada imagen se publica con un tag inmutable por SHA de commit, no solo latest, de modo que cualquier versión desplegada es rastreable al commit exacto que la generó. |
| Generación de SBOM | Inventario completo de dependencias (CycloneDX, 1198 componentes) por cada imagen: no solo se escanea, se documenta qué contiene. |
| Evidencia centralizada | Todos los hallazgos de seguridad (SAST e integridad de artefactos) se unifican en la pestaña Security de GitHub mediante SARIF, un solo lugar para auditar. |
| Gates reales antes del despliegue | La construcción de la imagen no arranca si el lint, el SAST o los tests fallan (needs explícito): nada llega a producción sin pasar por las etapas previas. |
| GitOps como fuente de verdad | La integración continua nunca aplica cambios directos al cluster; solo commitea un manifiesto. Cualquier cambio manual al cluster que no pase por Git se revierte solo (selfHeal en true). |

Como contrapartida, Trivy y ZAP hoy generan evidencia pero no bloquean el pipeline ante hallazgos (secciones 5 y 6). Es una decisión consciente para esta entrega, documentada como la mejora más valiosa para una siguiente iteración, no una omisión oculta.

## Marco de referencia: OWASP Top 10 CI/CD Security Risks

Las buenas prácticas no se aplicaron de forma arbitraria: se pueden mapear a un marco reconocido en la industria, el OWASP Top 10 CI/CD Security Risks, lo que da un fundamento externo a las decisiones tomadas y no solo criterio propio.

| Riesgo OWASP CI/CD | Mitigación aplicada en este pipeline |
| --- | --- |
| CICD-SEC-3, Dependency Chain Abuse | Las diez actions de terceros fijadas a SHA de commit exacto, no a tags mutables (@v4). |
| CICD-SEC-6, Insufficient Credential Hygiene | La integración continua no tiene kubeconfig ni credenciales del cluster en ningún secret; GitOps elimina esa necesidad. |
| CICD-SEC-2 y CICD-SEC-5, IAM y control de acceso insuficiente | Permisos explícitos y mínimos por job (por ejemplo, Semgrep solo security-events: write). |
| CICD-SEC-9, Validación de integridad de artefactos insuficiente | Trivy (escaneo de CVE) más SBOM (CycloneDX) sobre cada imagen antes del despliegue. |
| CICD-SEC-10, Logging y visibilidad insuficiente | Todos los hallazgos de seguridad centralizados en SARIF, en un solo panel (GitHub Security). |

# 4. Etapa de integración continua: build, pruebas y SAST

El lint (ESLint con el plugin de seguridad) y Semgrep corren sobre backend y frontend por separado. Las pruebas se dividen en tres jobs independientes: unitarias de backend, end to end de backend (con un contenedor real de MySQL como service del job) y unitarias de frontend.

Resultado real de la corrida de esta entrega (run #28883374703, 2026-07-07):

| Job | Resultado | Tiempo |
| --- | --- | --- |
| ESLint, backend | Aprobado | 25 s |
| ESLint, frontend | Aprobado | 32 s |
| Semgrep SAST | Aprobado | 32 s |
| Tests, backend unitarias | Aprobado | 37 s |
| Tests, backend end to end | Aprobado | 59 s |
| Tests, frontend | Aprobado | 25 s |
| Build & Push de imágenes (GHCR) | Aprobado | 26 min 27 s |
| Trivy, vulnerabilidades de imágenes | Aprobado | 4 min 46 s |
| OWASP ZAP DAST | Aprobado | 5 min 46 s |
| Actualizar manifiestos de Kubernetes | Aprobado | 6 s |

Diez de diez jobs en verde. La construcción multiplataforma (amd64 y arm64, por emulación con QEMU) es, con diferencia, la etapa más lenta.

Imagen 2. Vista de Actions en GitHub del run indicado, con los diez jobs en verde y sus tiempos. [ espacio reservado para la captura ]

El siguiente extracto del job de Semgrep muestra las reglas de seguridad utilizadas y que el paso está configurado para fallar el pipeline si encuentra algo (con la opción --error), no solo para reportar:

semgrep: name: Semgrep SAST runs-on: ubuntu-latest permissions: security-events: write steps: - uses: actions/checkout@34e114876b0b11c390a56381ad16ebd13914f8d5 # v4.2.2 - name: Semgrep scan run: ¦ semgrep scan \ --config p/typescript \ --config p/nodejs \ --config p/jwt \ --config p/owasp-top-ten \ --error \ --sarif \ --output semgrep.sarif

Imagen 3. Un job individual expandido (por ejemplo ESLint backend o Semgrep SAST), mostrando los pasos y su log real. [ espacio reservado para la captura ]

## Detalle de la suite de pruebas

| Suite | Resultado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Backend unitarias | 399/399 | 24 suites |
| Backend end to end (con MySQL real) | 44/44 | 3 suites |
| Frontend unitarias | 127/127 | 17 archivos |
| Frontend end to end (Playwright, multinavegador) | 85/85 | chromium, firefox, webkit, Mobile Chrome y Mobile Safari |

La cobertura del backend se ubicó en 79.23% de sentencias, 86.03% de ramas, 83.78% de funciones y 80.11% de líneas. Sobre la cobertura de frontend conviene una aclaración: la medición con vitest incluye en el denominador los cerca de 30 archivos page.tsx del App Router de Next.js, que se prueban con Playwright (end to end real en navegador) y no con Vitest más Testing Library. Es una decisión de diseño, no una omisión, y arrastra hacia abajo el número global sin reflejar la cobertura real de la lógica de negocio, que en los módulos que sí corresponde probar con Vitest (clientes de API, contexts y componentes) se ubica entre el 70% y el 100%.

# 5. Integridad de artefactos con Trivy

Las imágenes se publican en el registro de contenedores de GitHub (ghcr.io) con dos tags: latest y un tag inmutable por commit (sha seguido de siete caracteres). El tag por SHA es el que realmente usa el despliegue, para que cada versión desplegada sea trazable a un commit exacto.

Resultado real del escaneo de esta entrega:

| Imagen | Total (CRITICAL + HIGH) | Critical | High |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | 55 | 3 | 42 |
| Frontend | 56 | 3 | 46 |

El SBOM del backend, en formato CycloneDX, inventaría 1198 componentes. La gran mayoría de los hallazgos provienen de la imagen base (node:22-alpine y paquetes del sistema), no del código propio de la aplicación. Los resultados se subieron como SARIF a la pestaña Security de GitHub, visibles junto a los hallazgos de Semgrep, y como artefacto descargable que reúne el SARIF de ambas imágenes y el SBOM.

La invocación real del escaneo llama a la imagen oficial de Trivy directamente por Docker, en lugar de la action del marketplace (el motivo se explica en la sección 8):

- name: Trivy, imagen backend (SARIF) run: ¦ docker run --rm \ -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \ -v "$PWD":/output \ aquasec/trivy:0.57.1 image \ --format sarif \ --output /output/trivy-backend.sarif \ --severity CRITICAL,HIGH \ --exit-code 0 \ ${{ env.BACKEND_IMAGE }}:${{ needs.build-and-push.outputs.sha_tag }}

Imagen 4. Pestaña Security, Code scanning de GitHub, con las alertas de Trivy junto a las de Semgrep en la misma vista. [ espacio reservado para la captura ]

Sobre el alcance conviene ser explícito: el escaneo está configurado para reportar (con --exit-code 0), no para bloquear la construcción. Es una decisión consciente para esta entrega, ya que bloquear ante cualquier CVE de severidad alta en una imagen base habría vuelto el pipeline inutilizable sin un triage previo de cada hallazgo. Aun así, es la limitación más importante a reconocer: hoy Trivy funciona como evidencia, no como una política de seguridad aplicada. Lo mismo ocurre con OWASP ZAP, que se trata en la sección 6.

# 6. Análisis dinámico de seguridad con OWASP ZAP

Para esta etapa el pipeline levanta el stack completo (MySQL, backend y frontend) con docker compose up, construyendo las imágenes directamente en el runner, espera a que el frontend responda con código 200 y ejecuta un baseline scan de ZAP contra el frontend en ejecución.

Resultado real de la corrida de esta entrega:

| Riesgo | Cantidad de alertas |
| --- | --- |
| Alto | 0 |
| Medio | 2 |
| Bajo | 6 |
| Informativo | 8 |

Detalle de las alertas medias y bajas principales:

- Content Security Policy (CSP) Header Not Set (media, sistémica).

- Missing Anti-clickjacking Header (media, cuatro instancias).

- Cabeceras Cross-Origin (Embedder, Opener y Resource Policy) ausentes (bajas).

- Permissions Policy Header Not Set (baja, sistémica).

- Server Leaks Information via X-Powered-By Header (baja, sistémica).

- X-Content-Type-Options Header Missing (baja, sistémica).

Cero alertas de riesgo alto. Todas las de riesgo medio y bajo corresponden a cabeceras de seguridad HTTP opcionales que Next.js no configura por defecto. Es exactamente el tipo de hallazgo que un DAST encuentra y un SAST no puede detectar: no es un error en el código, sino una configuración de runtime del servidor.

## Alcance del análisis de seguridad

Ninguna combinación de herramientas cubre todo. Ser explícito sobre el límite es parte de la rigurosidad técnica.

| Sí cubre | No cubre (fuera de alcance de esta entrega) |
| --- | --- |
| Vulnerabilidades en el código propio (SAST) | Pruebas de penetración manuales y red teaming |
| CVE conocidas en dependencias e imagen base (Trivy) | Zero-days no publicadas en bases de datos de CVE |
| Comportamiento inseguro de la app en runtime (ZAP baseline) | Ataques de fuerza bruta sostenidos y DDoS |
| Integridad y trazabilidad de artefactos publicados (SBOM) | Seguridad física del hardware o del nodo del cluster |
| Higiene de credenciales del propio pipeline (GitOps, sin kubeconfig en CI) | Auditoría de gestión de secretos en reposo más allá de GitHub Secrets |
| Cadena de suministro de GitHub Actions (SHA pinning) | Cadena de suministro de dependencias npm más allá de pnpm-workspace.yaml |

Queda como mejora pendiente endurecer las cabeceras de seguridad (CSP, X-Frame-Options y Permissions-Policy) mediante next.config.js o helmet en el backend. No bloquea esta demostración y es la mejora de continuidad más evidente.

El siguiente extracto muestra cómo se levanta el objetivo del ataque antes de correr el escaneo:

- name: Levantar stack con docker-compose run: docker compose up -d --build - name: OWASP ZAP Baseline Scan uses: zaproxy/action-baseline@906a3c93ffde4864839d31a93daadcbd2737b4da # v0.12.0 with: target: "http://localhost:3001" cmd_options: "-a"

Imagen 5. Reporte HTML de ZAP abierto en el navegador, con la tabla de alertas por severidad. [ espacio reservado para la captura ]

# 7. Despliegue continuo: GitOps con Argo CD

Los manifiestos de Kubernetes viven en el directorio k8s/, organizados con Kustomize, uno por servicio (backend, frontend y database), más una carpeta apps/ con los recursos Application de Argo CD que apuntan a cada uno. Un archivo root-app.yaml inicializa todo con el patrón app-of-apps: una sola Application raíz gestiona las otras tres.

## Flujo completo de un despliegue

- El job Build & Push construye y publica las imágenes de backend y frontend, cada una etiquetada por el SHA del commit, en GHCR.

- El job Actualizar manifiestos ejecuta kustomize edit set image y commitea el cambio a main con el bot de GitHub Actions.

- Argo CD, que sondea el repositorio, detecta el nuevo commit y compara el estado deseado (Git) contra el estado real (cluster).

- Con la sincronización automática y self-heal activados, aplica el cambio por sí solo: despliega el nuevo Deployment, ejecuta el hook PreSync (migración de Prisma) antes de que el nuevo pod reciba tráfico y realiza un rolling update.

La integración continua nunca toca el cluster. No hay kubeconfig ni credenciales de Kubernetes en los secrets de GitHub Actions; el único puente entre CI y CD es un commit de Git.

El manifiesto real de la Application de Argo CD muestra el patrón GitOps completo: de dónde lee (repoURL y path), a dónde despliega (destination) y la política de sincronización automática:

apiVersion: argoproj.io/v1alpha1 kind: Application metadata: name: crazy-cookies-backend namespace: argocd spec: source: repoURL: https://github.com/der-matt02/E-commerce-Crazy-Cookies targetRevision: main path: k8s/backend destination: server: https://kubernetes.default.svc namespace: crazy-cookies syncPolicy: automated: prune: true selfHeal: true

Y el punto exacto donde CI y CD se encuentran es el archivo kustomization.yaml del backend, el único que el pipeline modifica en el cluster, siempre a través de un commit y nunca en vivo:

images: - name: ghcr.io/der-matt02/e-commerce-crazy-cookies-backend newName: ghcr.io/der-matt02/e-commerce-crazy-cookies-backend newTag: sha-1d56805 # esta linea es la que actualiza el job Actualizar manifiestos

## Estado real del cluster al cierre de la entrega

| Application | Sync | Health |
| --- | --- | --- |
| crazy-cookies-root | Synced | Healthy |
| crazy-cookies-database | Synced | Healthy |
| crazy-cookies-frontend | Synced | Healthy |
| crazy-cookies-backend | Synced | Healthy |

Las cuatro Applications quedaron sincronizadas y saludables, sin excepciones. El hook de migración del backend estuvo fallando en sesiones anteriores; su causa raíz se diagnosticó y corrigió el mismo día de la entrega, como se detalla en la sección 8.

Imagen 6. Interfaz de Argo CD mostrando el árbol de recursos de crazy-cookies-root con sus tres apps hijas, todas en verde. [ espacio reservado para la captura ]

# 8. Hallazgos del proceso

Nada de esto se armó a la primera. Documentar los problemas reales y cómo se diagnosticaron es tan parte de la evidencia como el pipeline en verde.

## 8.1 Una capa de SAST estaba apagada sin que nadie lo notara

Durante un reinicio de sesión anterior se quitó eslint-plugin-security de la configuración, junto con otras herramientas que se estaban reevaluando, pero el paso del pipeline se siguió llamando ESLint (security): el nombre no correspondía a la realidad. Se detectó auditando la configuración efectiva, no el nombre del job, se reinstaló el plugin y se corrigieron los seis hallazgos reales que aparecieron. Todos eran falsos positivos típicos de las reglas detect-object-injection y detect-non-literal-fs-filename, es decir, accesos dinámicos con una clave ya validada por tipo o por un guard explícito. Cada uno se suprimió de forma individual con un comentario que justifica por qué el caso es seguro, en lugar de desactivar la regla de forma global.

## 8.2 El hook de migración de Argo CD: diagnóstico de una causa raíz real

### Síntoma

crazy-cookies-backend llevaba varios días en estado OutOfSync y Sync failed en Argo CD. El Job backend-migrate (hook PreSync que ejecuta prisma migrate deploy antes de cada despliegue) agotaba sus tres reintentos y fallaba.

### Diagnóstico

El diagnóstico se hizo sin tocar la base de datos de producción, solo con inspección del filesystem sobre la imagen ya publicada:

$ docker run --rm --entrypoint sh <imagen> -c 'id && ls -la .../@prisma/engines/' uid=1000(node) gid=1000(node) drwxr-xr-x 1 root root ... @prisma/engines/ $ touch .../@prisma/engines/testwrite Permission denied

El Dockerfile generaba el cliente de Prisma como root durante la construcción, con la intención correcta de evitarle ese trabajo al usuario no root en runtime, pero nunca transfería la propiedad del directorio al usuario node (uid 1000) con el que corre el contenedor. Al ejecutarse, prisma migrate deploy necesita escribir en ese directorio (cache de checksum del engine, lockfiles) y no podía.

### Corrección

La corrección fue una sola línea en el Dockerfile, agregada justo después de generar el cliente de Prisma y antes de cambiar al usuario no root:

RUN cd backend && npx prisma generate + RUN chown -R node:node /app/node_modules ... USER node

Imagen 7. La captura más importante del informe: el panel de crazy-cookies-backend en Argo CD antes (OutOfSync y Sync failed, en rojo) y después (Synced y Healthy, en verde). [ espacio reservado para la captura ]

### Verificación

La verificación se hizo en dos pasos:

- En local, sin tocar el cluster: se reconstruyó la imagen y se confirmó por inspección del filesystem que el directorio ya era escribible por el uid 1000.

- En el cluster real, por el camino correcto: commit del fix, push, pipeline completo en verde (diez de diez), Argo CD sincronizó por sí solo mediante self-heal, sin intervención manual, y el hook corrió limpio. El Job backend-migrate completó con cero reintentos y las cuatro Applications quedaron sincronizadas y saludables.

## 8.3 Errores reales de la aplicación atrapados por el pipeline

- Mensaje de bienvenida sin emoji: el endpoint raíz (GET /) había perdido el emoji de galleta del mensaje, pero el test end to end seguía esperándolo. Fue invisible hasta que el job de end to end de backend corrió por primera vez en CI.

- Test desactualizado respecto a la forma real de la respuesta: GET /products devuelve un objeto con products y pagination desde que se agregó paginación, pero un test end to end seguía asumiendo un array plano.

## 8.4 Infraestructura y despliegue

- Manifiestos de Kubernetes con imágenes ficticias: un intento anterior tenía Deployments apuntando a node:18-alpine y nginx:alpine con servidores stub, de modo que Argo CD sincronizaba con éxito un stack que nunca sirvió la aplicación real. Se reemplazaron por las imágenes reales de GHCR.

- runAsNonRoot sin UID explícito: Kubernetes no puede verificar que USER node (un nombre) sea realmente no root sin un runAsUser 1000 explícito.

- Volumen de uploads faltante: el backend ejecuta mkdirSync() al arrancar; sin un volumen emptyDir montado, el usuario no root no puede escribir sobre el filesystem de solo lectura de la imagen.

- Desajuste amd64 y arm64: los runners de GitHub Actions son amd64 y el cluster local (OrbStack sobre Apple Silicon) es arm64. Se agregó construcción multiplataforma con QEMU.

- La action de Trivy del marketplace tenía una dependencia interna rota; se reemplazó por la invocación directa de docker run aquasec/trivy.

## 8.5 Error de producción encontrado y aún sin corregir

Durante esta entrega se detectó que los pods de backend acumulaban decenas de reinicios (más de 89 en 45 horas). La causa raíz diagnosticada: el rate limiter global del backend (express-rate-limit, máximo 100 peticiones cada 15 minutos) se aplica también a /api/health, y el propio tráfico de los livenessProbe y readinessProbe de Kubernetes (cada 10 a 20 segundos) supera esa cuota por sí solo. Esto genera respuestas 429, que kubelet interpreta como fallo de salud y reinicia el contenedor, lo que a su vez reinicia el conteo del rate limit. Es un ciclo autoinducido: la aplicación nunca estuvo realmente caída.

Queda documentado como mejora pendiente. No se corrigió en esta entrega por foco de tiempo; la solución, excluir /api/health del rate limiter, es simple y de bajo riesgo.

# 9. Evidencia de resultados

## Corrida completa del pipeline

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Run | #28883374703 |
| Resultado | success, 10 de 10 jobs |
| Duración total | cerca de 37 minutos (la construcción multiarquitectura tomó 26 min 27 s por sí sola) |

## Verificación funcional del despliegue

Más allá del estado que reporta Argo CD, se verificó que los servicios respondieran a tráfico real:

$ curl http://localhost:30080/api/health {"status":"ok", ...} $ curl -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:30090 200

Backend, base de datos y frontend, los tres corriendo dentro del cluster desplegado por Argo CD, respondiendo a tráfico real.

## Métricas de entrega, estilo DORA

Más allá de constatar que el pipeline está en verde, el historial real de corridas en main permite medir el proceso con las métricas que la industria usa para evaluar CI/CD (DORA, DevOps Research and Assessment):

| Métrica DORA | Dato real observado |
| --- | --- |
| Tasa de fallas de cambio (bring-up, 2026-06-29 y 2026-07-05) | 12 de 16 corridas fallaron, concentradas en dos sesiones de construcción activa del pipeline, cada una diagnosticada y documentada (sección 8). |
| Tiempo medio de recuperación (MTTR) | Entre 5 y 36 minutos por falla durante el bring-up: cada corrección se identificó, aplicó y volvió a pushear en ese margen. |
| Tasa de fallas en régimen estable (desde el 2026-07-05, 20:25 en adelante) | 0 de 4, es decir, 100% de corridas exitosas, incluida la de esta entrega. |
| Frecuencia de despliegue | Cada push a main dispara un despliegue automático, sin intervención manual ni ventanas de despliegue programadas. |

La lectura honesta de este dato: una tasa de fallas alta durante el bring-up no es una debilidad que esconder, sino evidencia de iteración rápida (fallar, diagnosticar, corregir y volver a pushear en minutos, no en días) seguida de una estabilización real. Es exactamente el comportamiento que las métricas DORA premian: un MTTR bajo, no la ausencia total de fallas.

Imagen 8. Catálogo de productos abierto en el frontend desplegado, y el panel de GHCR mostrando las imágenes publicadas. [ espacio reservado para la captura ]

# 10. Conclusiones y aprendizajes

GitOps se entiende de verdad cuando algo se rompe y hay que arreglarlo. El hook de migración que falló durante días no era un problema de Argo CD ni de Kubernetes, sino una línea faltante en un Dockerfile. Diagnosticarlo exigió separar dos preguntas independientes que el dashboard de Argo CD muestra por separado a propósito: si la aplicación está corriendo (sí, Healthy) y si el cluster coincide con lo que dice Git (no, OutOfSync).

Un DAST encuentra una clase de problema completamente distinta a la de un SAST. Los cuatro análisis de seguridad (ESLint, Semgrep, Trivy y ZAP) no son redundantes entre sí: cada uno observa una capa diferente, es decir, el código fuente, la configuración del propio pipeline, el contenido de las imágenes publicadas y el comportamiento real en runtime. Las alertas de ZAP sobre cabeceras HTTP nunca las habría encontrado un linter de código.

Tener una herramienta de seguridad instalada no es lo mismo que tenerla activa. El propio pipeline tuvo, sin que se notara, un job de SAST corriendo con la mitad de sus reglas apagadas durante varias sesiones: el nombre del job decía security, pero la configuración no lo respaldaba. La lección concreta es auditar la configuración efectiva de forma periódica y no confiar en el nombre de un paso.

Reportar una vulnerabilidad no es lo mismo que bloquearla. Trivy y ZAP se ejecutan y generan evidencia real, pero ninguno está configurado para fallar la construcción. Es una decisión consciente para esta entrega, orientada a evitar que las CVE de la imagen base bloqueen todo sin un triage previo, y a la vez es la brecha más honesta a reconocer: hoy el pipeline reporta seguridad, no la aplica como política. Es la mejora más valiosa para una siguiente iteración.

La mayoría de los problemas de esta entrega no fueron de seguridad en el sentido estricto de la consigna, sino de infraestructura real. El desajuste de arquitectura de CPU, los permisos de usuario no root en Kubernetes, una dependencia rota de una action de terceros y un directorio con el propietario equivocado no aparecen en un tutorial. Es justo el tipo de fricción que separa que el pipeline corra en una demostración de que corra en un cluster real, ajeno al entorno donde se escribió el código.

Medir con un marco externo cambia la conversación. Mapear las decisiones tomadas contra el OWASP Top 10 CI/CD Security Risks y contra las métricas DORA obligó a justificar cada práctica más allá de que pareciera razonable. Por ejemplo, la tasa de fallas del 75% durante el bring-up dejó de leerse como un problema al contrastarla con el MTTR real (minutos, no días) y con el 100% de éxito en régimen estable. Un dato aislado se presta a cualquier lectura; el mismo dato frente a un marco de referencia reconocido se argumenta solo.

Ser explícito sobre el alcance es tan importante como implementar la herramienta. Declarar por escrito qué no cubre este pipeline (pruebas de penetración manuales, zero-days, DDoS o auditoría de secretos en reposo) no debilita el trabajo, lo hace más creíble: nadie que entienda de seguridad confía en un reporte que da a entender una cobertura total.

# 11. Referencias

| Herramienta o marco | Documentación oficial |
| --- | --- |
| GitHub Actions | https://docs.github.com/en/actions |
| Argo CD | https://argo-cd.readthedocs.io/en/stable/ |
| Kubernetes | https://kubernetes.io/docs/home/ |
| Kustomize | https://kustomize.io/ |
| OrbStack (Kubernetes local) | https://docs.orbstack.dev/kubernetes/ |
| ESLint | https://eslint.org/docs/latest/ |
| eslint-plugin-security | https://www.npmjs.com/package/eslint-plugin-security |
| Semgrep | https://semgrep.dev/docs/ |
| Trivy | https://trivy.dev/latest/ |
| OWASP ZAP | https://www.zaproxy.org/docs/ |
| OWASP Top 10 CI/CD Security Risks | https://owasp.org/www-project-top-10-ci-cd-security-risks/ |
| OWASP Top 10 (aplicaciones web) | https://owasp.org/Top10/ |
| CWE (Common Weakness Enumeration) | https://cwe.mitre.org/ |
| CycloneDX (formato SBOM) | https://cyclonedx.org/ |
| DORA (DevOps Research and Assessment) | https://dora.dev/ |
| GitHub Container Registry (GHCR) | https://docs.github.com/en/packages |
| Prisma ORM | https://www.prisma.io/docs |
| NestJS | https://docs.nestjs.com/ |
| Next.js | https://nextjs.org/docs |